SENTINELBET

Roadmap de Produto

Backlog Técnico · Banco de Dados · Prompts IA · Wireframes

Versão 1.0  ·  Março 2026

VISÃO GERAL DO PRODUTO

O SentinelBet é um app Android de análise preditiva para apostas esportivas, baseado em modelo de Poisson, Kelly Criterion e IA (Claude Sonnet). O objetivo central é converter usuários curiosos em assinantes pagantes em até 30 dias do lançamento, expandindo funcionalidades de forma incremental conforme a receita e a validação de mercado.

Jornada do Usuário

| 📲 Entra por curiosidade (jogo do dia grátis) | ⚡ Fica pelo ao vivo (alertas em tempo real) |
| --- | --- |
| 💳 Paga pelo pré-jogo (análise IA completa) | 🔁 Continua pelo valor percebido (histórico, picks, ROI) |

🟢 FASE 1 — MVP QUE VENDE (0–30 dias)

Objetivo: começar a faturar o mais rápido possível.

⚽  Pré-Jogo (Core de Conversão) — COM IA

Lista de jogos do dia via API-Football (endpoint /fixtures)

Análise por jogo: probabilidade Over/Under, força relativa dos times

1 pick grátis por dia — demais bloqueados por paywall suave

Modelo: Poisson + Kelly Criterion (já implementado no app)

IA Claude: sistema de prompt cacheado (~1200 tokens fixos, ~100 dinâmicos)

Custo estimado: R$ 0,003 por análise completa com cache ativo

🔴  Ao Vivo (Engajamento) — SEM IA (regras + API)

Jogos em andamento com status, placar, minuto atual

Estatísticas: posse de bola, chutes a gol, escanteios

Alertas simples baseados em regras: 'Alta chance de gol' (5+ chutes no 2T)

Implementação: polling a cada 90s ou SSE se API suportar

🔐  Paywall + Conta de Usuário

| Funcionalidade | Free | Premium |
| --- | --- | --- |
| Picks do dia | 1 por dia | Ilimitado |
| Análise IA completa | ❌ | ✅ |
| Alertas ao vivo | Básico | Avançado (Fase 3) |
| Histórico de bets | 7 dias | Ilimitado |
| Bankroll tracker | ❌ | ✅ |

💳  Planos de Assinatura

| Plano | Preço | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Trial | Grátis por 3 dias | Acesso Premium completo |
| Mensal | R$ 29,90/mês | Cancela a qualquer momento |
| Semestral | R$ 19,90/mês (R$ 119,40) | Economia de 33% |
| Anual | R$ 14,90/mês (R$ 178,80) | Economia de 50% ★ Recomendado |

💰 Resultado esperado Fase 1: validar disposição de pagamento. Meta: 50 assinantes no 1º mês.

🟡 FASE 2 — OTIMIZAÇÃO DE CONVERSÃO (30–60 dias)

Objetivo: aumentar % de usuários pagantes de ~5% para 10–15%.

🧠  IA Melhorada — Pré-Jogo

Incluir na análise: forma recente (últimas 5 partidas), confronto direto (H2H)

Contexto de odds reais da API-Football para calibrar value bets

Prompt enriquecido com dados históricos de gols, clean sheets, BTTS

Output estruturado: tier de confiança (Alta / Média / Baixa) + justificativa

🔥  Alertas Ao Vivo Inteligentes (híbrido regras + heurística)

'Gol iminente': time com 3+ chutes seguidos sem marcar no 2T

'Pressão alta': posse >65% + 5+ escanteios + nenhum gol

'Mudança de momentum': time perdendo cria 3 chances em 10 min

Ainda SEM IA (custo zero) — regras determinísticas via EventProcessor

📊  Prova Social & Personalização

Widget 'Taxa de acerto do app': histórico agregado (ex: '73% dos picks Over 2.5')

Histórico de picks com resultado real — visível na HomeScreen

Favoritar ligas: usuário vê só os jogos que interessam

Alertas customizados: escolher tipo (gol, odds, momentum) por liga/time

💸  Paywall Otimizado

Bloqueio progressivo: 1ª análise grátis → '1 restante hoje' → 'Esgotado'

Mensagem contextual no momento de bloqueio: 'Essa partida tem odd de valor. Desbloqueie agora.'

Deep link direto para tela de assinatura a partir do bloqueio

A/B test: paywall soft (banner) vs. hard (modal com countdown de 5s)

💰 Resultado esperado Fase 2: conversão 10–15%. Meta: 200 assinantes ativos.

🔵 FASE 3 — RETENÇÃO & LTV (60–120 dias)

Objetivo: fazer o usuário permanecer e aumentar o LTV.

🔔  Notificações Inteligentes

Push para jogos importantes das ligas favoritas do usuário

Alerta 30 min antes do kickoff: 'Tem value bet em Arsenal vs Chelsea'

Notificação de resultado de picks feitos (fechamento de loop)

Stack: Firebase Cloud Messaging (FCM) + WorkManager para agendamento

🧠  IA Ao Vivo (Premium exclusivo — controle de custo)

Análise em tempo real disponível apenas para assinantes

Acionada manualmente (botão 'Analisar agora') — não automática

Prompt ao vivo: inclui placar atual, minuto, stats, histórico recente

Output: 'Time X está em pressão alta. Odds de gol nos próximos 10 min: 67%'

Limite: 5 análises ao vivo/dia por usuário Premium (controle de custo)

📈  Histórico e Métricas do Usuário

Dashboard de performance: ROI, winrate, stake total, profit acumulado

Curva de profit visual (gráfico de barras — já implementado)

Histórico exportável (CSV) para usuários anuais

💬  Integração Telegram

Bot Telegram: recebe picks do dia com deep link 'Ver análise completa →'

Clique no link abre o app direto na tela de Análise da partida

Configuração via Settings: conectar Telegram (OAuth via BotFather)

Canal VIP para assinantes anuais: picks curados manualmente + IA

💰 Resultado esperado Fase 3: churn < 15%/mês. Meta: 500 assinantes ativos com LTV > R$ 180.

🟣 FASE 4 — ESCALA & DIFERENCIAÇÃO (120+ dias)

Objetivo: tornar-se produto premium com alto ARPU e barreiras de entrada.

🧠  IA Avançada — Core Diferencial

Probabilidade dinâmica: recalcula a cada 5 min durante o jogo

Simulação de cenários: 'E se marcar agora? Prob. de vitória vai para 84%'

Linguagem humanizada: explicações sem jargão técnico

Fine-tuning do prompt via feedback de usuários (thumbs up/down nas análises)

🏆  Picks Premium + Comunidade

'Top 3 oportunidades do dia': curadoria automática por IA + revisão manual

Score de confiança público: cada pick exibe histórico de acurácia do modelo

Comunidade VIP: chat no Telegram/Discord para assinantes anuais

Especialistas convidados: tipsters verificados com histórico auditável

📊  Dashboard Avançado & Multi-Liga

Métricas avançadas: xG (expected goals), PPDA (press intensity), form index

Cobertura expandida: Série A, B, Premier League, La Liga, Bundesliga, Champions

Modo comparação: dois times lado a lado com radar chart de atributos

Multi-idioma: PT-BR (base), EN e ES na sequência

💰 Resultado esperado Fase 4: ARPU > R$ 35/mês. Meta: 2.000 assinantes, MRR > R$ 70.000.

⚙️ BACKLOG TÉCNICO — APIs & Endpoints

API-Football (api-sports.io) — Plano Free: 100 req/dia

| Endpoint | Uso | Fase | Cache |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /fixtures?date=YYYY-MM-DD | Lista jogos do dia | F1 | 6h |
| GET /fixtures?live=all | Jogos ao vivo | F1 | 90s |
| GET /fixtures/statistics | Stats do jogo (posse, chutes) | F1 | 90s |
| GET /odds?fixture=ID | Odds pré-jogo | F2 | 1h |
| GET /teams/statistics | Forma recente, H2H | F2 | 24h |
| GET /predictions?fixture=ID | Palpite base da API | F2 | 6h |

Anthropic Claude API  —  Análise IA

| Endpoint | Uso | Tokens | Cache |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /messages (streaming) | Análise pré-jogo | ~1.300 in / ~800 out | Sim (sistema) |
| POST /messages (streaming) | Análise ao vivo (F3) | ~900 in / ~400 out | Parcial |

Firebase — Auth, Push & Analytics

firebase-auth: login Google / Apple (sem senha — menor fricção)

firebase-messaging (FCM): push notifications via WorkManager no Android

firebase-analytics: funil de conversão (install → trial → subscribe)

firebase-crashlytics: monitoramento de crashes em produção

Google Play Billing v6 — Assinaturas

Produtos: semanal (teste), mensal, semestral, anual

Trial: 3 dias grátis antes da primeira cobrança (configurado no Play Console)

Verificação server-side: backend verifica purchaseToken contra Play Developer API

Webhook: Real-Time Developer Notifications para cancelamentos e renovações

🗄️ ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

Local: Room Database (SQLite). Remoto: Firebase Firestore (usuário + assinatura).

Tabela: users

id TEXT PK (Firebase UID)

email TEXT

display_name TEXT

subscription_tier TEXT ('free' ¦ 'premium')

subscription_expiry LONG (timestamp ms)

trial_used BOOLEAN

created_at LONG

preferred_leagues TEXT (JSON array)

Tabela: bets

id INTEGER PK AUTOINCREMENT

user_id TEXT FK → users.id

match TEXT

market TEXT (ex: 'Over 2.5', 'Casa')

odd REAL

stake REAL

result TEXT ('WIN' ¦ 'LOSS' ¦ 'PENDING')

profit REAL

notes TEXT (nullable)

created_at LONG

Tabela: analyses

id INTEGER PK AUTOINCREMENT

fixture_id TEXT (ID da API-Football)

home_team TEXT

away_team TEXT

league TEXT

poisson_matrix TEXT (JSON 6×6)

ai_analysis TEXT (resposta completa Claude)

value_bets TEXT (JSON array)

home_win_prob REAL

draw_prob REAL

away_win_prob REAL

computed_at LONG

expires_at LONG (computed_at + 1h)

Tabela: settings

key TEXT PK

value TEXT

— theme_mode ('system' ¦ 'light' ¦ 'dark')

— night_shift_enabled ('true' ¦ 'false')

— night_shift_intensity ('0' – '100')

— night_shift_bedtime ('22')

— night_shift_wake ('7')

— api_football_key (criptografado)

— anthropic_key (criptografado)

— daily_picks_used + date

🧠 PROMPTS PRONTOS DA IA

Estratégia de cache: system prompt fixo (~1.200 tokens) com cache_control: ephemeral. Dados dinâmicos da partida vão apenas em messages[]. Resultado: custo cai ~82% a partir da 2ª análise dentro de 5 minutos.

SYSTEM PROMPT — Pré-Jogo (fixo, cacheado)

Você é o SentinelBet AI, especialista em análise estatística de futebol para apostas esportivas de valor. Sua metodologia combina: 1. MODELO DE POISSON: usa médias de gols esperados (xG) para calcular probabilidade de cada placar 2. KELLY CRITERION: recomenda tamanho de stake baseado em edge vs. odds de mercado 3. VALUE BETTING: identifica apostas onde prob. real > prob. implícita na odd REGRAS DE OURO: — Nunca invente dados. Se não tiver info suficiente, diga 'dados insuficientes para este mercado' — Sempre apresente intervalo de confiança (Alta / Média / Baixa) — Destaque apenas oportunidades com edge positivo real (prob_real > 1/odd * 1.05) — Seja objetivo: máximo 400 palavras por análise FORMATO DE SAÍDA OBRIGATÓRIO: ## 📊 Análise Técnica [2–3 frases sobre contexto da partida] ## 🎯 Picks Recomendados ¦ Mercado ¦ Prob. Real ¦ Odd Mín. ¦ Confiança ¦ ¦---------¦------------¦----------¦-----------¦ [tabela com até 3 picks] ## ⚠️ Alertas [riscos relevantes: lesões, clima, motivação, etc.] ## 💡 Resumo [1 frase direta com a principal recomendação]

USER PROMPT — Dados Dinâmicos da Partida (~100 tokens)

Analise a seguinte partida: PARTIDA: {home_team} vs {away_team} LIGA: {league} DATA/HORA: {datetime} ESTATÍSTICAS: - Média gols marcados (casa): {home_avg_scored} ¦ sofridos: {home_avg_conceded} - Média gols marcados (fora): {away_avg_scored} ¦ sofridos: {away_avg_conceded} - Forma recente casa: {home_form} (ex: VVDPV) - Forma recente fora: {away_form} - H2H últimos 5 jogos: {h2h_summary} - Odds de mercado: Casa={odd_home} Empate={odd_draw} Fora={odd_away} BANKROLL DO USUÁRIO: R$ {bankroll} KELLY FRACTION: {kelly_fraction}

SYSTEM PROMPT — Análise Ao Vivo (Fase 3, Premium)

Você é o SentinelBet AI Live. Analise o momento atual de uma partida em andamento. Seja CONCISO (máximo 150 palavras). Foco total em probabilidades ao vivo e momentum. FORMATO: ## ⚡ Situação Atual [1–2 frases sobre o momento do jogo] ## 📈 Probabilidades Atualizadas Casa: X% ¦ Empate: Y% ¦ Fora: Z% Próximo gol (10 min): W% ## 🎯 Oportunidade Live [mercado específico ou 'Aguardar — sem edge claro no momento']

📱 WIREFRAMES DAS TELAS PRINCIPAIS

Cada tela segue o princípio CTA-First: a ação principal está acima da dobra. Nav bar inferior com 5 itens: Dashboard · Ao Vivo · Análise · Value Bets · Bankroll.

DASHBOARD  (Tela Principal)

┌─────────────────────────────────────────┐ │ 🛡 SentinelBet ⚙ ··· │ │─────────────────────────────────────────│ │ 📅 SELECIONE A PARTIDA │ │ [ Liga ▼ ] [ Casa ▼ ] [ Fora ▼ ] │ │ [ ▶ CALCULAR ANÁLISE ] ← CTA hero │ │─────────────────────────────────────────│ │ 🎯 POISSON RÁPIDO │ │ Flamengo VS Palmeiras │ │ Casa 45% · Empate 27% · Fora 28% │ │ Value Bet: Over 2.5 @1.85 Edge +8% │ │─────────────────────────────────────────│ │ 📊 KPIs ROI: +12% Winrate: 61% │ │ 💰 Bankroll: R$ 1.200 (+R$ 144) │ └─────────────────────────────────────────┘ [ 🏠 ] [ ⚡ ] [ 🤖 ] [ 💎 ] [ 💼 ]

AO VIVO  (Engajamento)

┌─────────────────────────────────────────┐ │ 🔴 AO VIVO [ 🔑 ] [ ↺ ] │ │─────────────────────────────────────────│ │ FILTRAR POR LIGA [ 🌍 Todos ] [📅 Hoje]│ │ [ Liga ▼ ] │ │─────────────────────────────────────────│ │ Premier League ● 78' │ │ Arsenal 2 — 1 Chelsea │ │ 1: 1.40 X: 4.50 2: 6.20 │ │─────────────────────────────────────────│ │ La Liga ● 45' │ │ Barcelona 1 — 0 Real Madrid │ │ 1: 2.10 X: 3.40 2: 3.20 │ │─────────────────────────────────────────│ │ ⚡ 8 jogos ao vivo │ └─────────────────────────────────────────┘

ANÁLISE IA  (Core Premium)

┌─────────────────────────────────────────┐ │ ANÁLISE IA │ │─────────────────────────────────────────│ │ Flamengo · Brasileirão · Chelsea │ │─────────────────────────────────────────│ │ ● CLAUDE SONNET — Análise Preditiva │ │ ╔═══════════════════════════════════╗ │ │ ║ ## 📊 Análise Técnica ║ │ │ ║ Flamengo chega com 4V 1E... ║ │ │ ║ ## 🎯 Picks Recomendados ║ │ │ ║ Over 2.5 · Prob 68% · Alta ║ │ │ ║ Casa (1) · Prob 61% · Média ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════╝ │ │ [ ▶▶ INICIAR ANÁLISE IA ] ← CTA │ │─────────────────────────────────────────│ │ MATRIZ DE POISSON (6×6) │ └─────────────────────────────────────────┘

VALUE BETS  (Monetização)

┌─────────────────────────────────────────┐ │ VALUE BETS │ │ Flamengo vs Palmeiras · Brasileirão │ │─────────────────────────────────────────│ │ 💎 OPORTUNIDADES DETECTADAS (2) │ │ ┌─────────────────────────────────┐ │ │ │ Over 2.5 Edge: +8.4% │ │ │ │ Prob: 67% · Odd mín: 1.80 │ │ │ │ Stake sugerido: R$ 45 (Kelly) │ │ │ └─────────────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────────┐ │ │ │ Ambos marcam Edge: +5.1% │ │ │ │ Prob: 58% · Odd mín: 1.70 │ │ │ │ Stake sugerido: R$ 28 (Kelly) │ │ │ └─────────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────┘

📊 PRIORIZAÇÃO POR ROI — O que fazer em qual ordem

| Prioridade | Feature | Impacto | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 🥇 OBRIGATÓRIO | Pré-jogo com IA (análise completa) | Conversão direta → assinatura | F1 |
| 🥇 OBRIGATÓRIO | Paywall com trial 3 dias | Valida willingness to pay | F1 |
| 🥇 OBRIGATÓRIO | Alertas ao vivo básicos (regras) | Engajamento e retenção inicial | F1 |
| 🥈 ALAVANCA | Prova social (taxa de acerto) | Aumenta conversão orgânica | F2 |
| 🥈 ALAVANCA | Push notifications | Reduz churn, aumenta DAU | F3 |
| 🥈 ALAVANCA | Personalização de ligas | Aumenta satisfação e LTV | F2 |
| 🥉 DIFERENCIAL | IA ao vivo (premium) | Alto WOW, retenção premium | F3 |
| 🥉 DIFERENCIAL | Dashboard avançado (xG, PPDA) | Diferencia de concorrentes | F4 |
| 🥉 DIFERENCIAL | Comunidade VIP + Telegram | Aumenta ARPU e NPS | F4 |

⚠️  O que NÃO fazer no início

IA pesada no ao vivo — custo sem ROI comprovado no início

UI complexa demais — cada tela extra = fricção = menor conversão

Muitas features sem paywall — dilui a percepção de valor

Multi-idioma antes dos 500 usuários — desperdício de recurso

🧠  Arquitetura de Custo Inteligente

| Camada | Tecnologia | Custo por análise |
| --- | --- | --- |
| Sem IA (odds, stats, alertas) | API-Football + regras locais | ~R$ 0,001 (só API) |
| Com IA — pré-jogo (cache ativo) | Claude Sonnet + prompt cache | ~R$ 0,003 |
| Com IA — sem cache | Claude Sonnet sem cache | ~R$ 0,017 |
| Com IA — ao vivo (F3) | Claude Sonnet mini-prompt | ~R$ 0,008 (5 req/dia/user) |

Resultado: 70% de redução de custo de IA usando cache para o sistema prompt. A partir do 2.000 usuários premium com 2 análises/dia: custo IA ≈ R$ 360/mês.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SentinelBet  ·  Roadmap v1.0  ·  Março 2026  ·  Documento interno — não distribuir