SENTINELBET

Roadmap de Produto  ·  v2.0  ·  Março 2026

Atualizado com status de implementação e estimativas de esforço

| ✅ Implementado | ⚠️ Parcial / Em progresso | ❌ Não iniciado | 🔵 Em andamento neste sprint |
| --- | --- | --- | --- |

📦 STATUS DO MVP — O QUE JÁ ESTÁ CONSTRUÍDO

Tudo implementado abaixo está em produção local no app Android. O core técnico do produto está 100% funcional.

| Área | Feature | Status | Arquivo(s) Principal(is) |
| --- | --- | --- | --- |
| 📊 Análise Pré-Jogo | Modelo Poisson completo (matriz 0-8×0-8) | ✅ Implementado | PoissonMath.kt |
|  | Value Bets (edge >3%, 3 níveis) | ✅ Implementado | ComputeAnalysisUseCase.kt |
|  | Kelly Criterion fracionado (25%) | ✅ Implementado | PoissonMath.kt, BankrollViewModel.kt |
|  | Simulação 3 bookmakers + margens | ✅ Implementado | ComputeAnalysisUseCase.kt |
| 🧠 IA — Claude API | Streaming SSE em tempo real | ✅ Implementado | ComputeAnalysisUseCase.kt |
|  | Prompt caching (economiza ~82%) | ✅ Implementado | ComputeAnalysisUseCase.kt |
|  | System prompt rico (~1.200 tokens) | ✅ Implementado | ComputeAnalysisUseCase.kt (linhas 172-244) |
|  | Estados UI: Idle/Streaming/Ready/Error | ✅ Implementado | AnalysisViewModel.kt |
| ⚡ Ao Vivo | Integração API-Football v3 (8 ligas) | ✅ Implementado | ApiFootballRepository.kt |
|  | Placar ao vivo, odds 1x2, minuto | ✅ Implementado | LiveScreen.kt, FixturesViewModel.kt |
|  | Filtro por liga, status NS/1H/HT/2H/FT | ✅ Implementado | LiveScreen.kt |
|  | Alertas inteligentes (gol, pressão, etc.) | ❌ Não iniciado | — |
| 💰 Bankroll | Kelly Calculator interativo | ✅ Implementado | BankrollScreen.kt, BankrollViewModel.kt |
|  | KPIs: ROI, winrate, lucro total | ✅ Implementado | DashboardViewModel.kt |
|  | Curva de lucro (últimas 20 apostas) | ✅ Implementado | HistoryScreen.kt |
| 📋 Histórico | Registro manual de apostas (CRUD) | ✅ Implementado | HistoryScreen.kt, BetRepository.kt |
|  | Performance stats (wins, losses, ROI) | ✅ Implementado | HistoryViewModel.kt |
|  | Edição de apostas registradas | ⚠️ Parcial (delete OK, edit pendente) | BetDao.kt (falta método update) |
| ⚙️ Settings | Tema dark / light / system + persistência | ✅ Implementado | ThemeViewModel.kt, Theme.kt |
|  | Night Shift com schedule e intensidade | ✅ Implementado | SettingsScreen.kt, ThemeViewModel.kt |
| 🧭 Navegação | Nav bar (5 itens) + Settings via header | ✅ Implementado | AppNavHost.kt |
|  | 7 telas: Dashboard, Live, Analysis, ValueBets, Bankroll, History, Settings | ✅ Implementado | ui/screens/ |
|  | Seleção de partida persiste entre abas (StateFlow) | ✅ Implementado | AnalysisViewModel.kt |
| 🗄️ Room DB | Tabelas: bets, settings | ✅ Implementado | SentinelBetDatabase.kt, DAOs |
| 🔐 Paywall | Modelo de assinatura (free/premium) | ❌ Não iniciado | — |
|  | Google Play Billing v6 | ❌ Não iniciado | — |
|  | Feature gating por plano | ❌ Não iniciado | — |
|  | Trial 3 dias | ❌ Não iniciado | — |
| 👤 Auth | Login Google (Firebase Auth) | ❌ Não iniciado | — |
|  | Sessão de usuário + sincronização | ❌ Não iniciado | — |
| 🔔 Push / Alertas | FCM + WorkManager (push notifications) | ❌ Não iniciado | — |
|  | Alertas de jogos favoritos (30min antes) | ❌ Não iniciado | — |

📈  Resumo de Cobertura do MVP

| Categoria | Features | Implementadas | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Core técnico (Poisson, IA, Banco) | 12 | 12 | 100% |
| UX / Telas / Navegação | 10 | 10 | 100% |
| Monetização (paywall, billing, auth) | 7 | 0 | 0% |
| Engajamento (push, alertas, Telegram) | 6 | 0 | 0% |
| TOTAL | 35 | 22 | 63% |

O app já tem o produto técnico completo. O gap crítico para faturar está em Monetização (paywall + billing + auth).

📋 BACKLOG TÉCNICO — FEATURES PENDENTES COM ESTIMATIVA DE ESFORÇO

Estimativas em dias de desenvolvimento (1 dev sênior Android + backend básico). Complexidade considera integração com sistemas externos, testes e revisão.

| Feature | Descrição técnica | Complexidade | Esforço | Fase | Bloqueante para |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔐 MONETIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Firebase Auth + Google Sign-In | Adicionar google-services.json, dependências Firebase Auth, fluxo OAuth Google no Compose, persistir UID + display_name em Room. | Média | 3–4 dias | F1 | Billing, Sync |
| Google Play Billing v6 (assinaturas) | Adicionar billing-ktx, configurar produtos no Play Console, implementar BillingRepository, verificar purchaseToken server-side (Cloud Function ou backend), lidar com SUBSCRIPTION_ON_HOLD, EXPIRED, GRACE_PERIOD. | Alta | 6–8 dias | F1 | Paywall gating |
| Feature Gating (SubscriptionViewModel) | Criar SubscriptionRepository que expõe isPremium: Flow<Boolean>, injetar em cada ViewModel relevante, bloquear CTA da IA, análise completa e alertas com PaywallScreen/overlay ao detectar usuário free. | Média | 3–4 dias | F1 | Receita |
| Trial 3 dias + Paywall suave | Controlar trial_start_date via Firebase Firestore, calcular dias restantes, exibir banner progressivo: '2 análises grátis hoje → 1 restante → Esgotado', modal de upgrade com deep link para billing. | Média | 2–3 dias | F1 | Conversão |
| PaywallScreen (tela de assinatura) | Tela com 3 planos, tabela comparativa Free vs Premium, CTA principal anual, selo '3 dias grátis', integrar com Billing para iniciar purchase flow. | Baixa | 1–2 dias | F1 | UX monetização |
| 🔔 ALERTAS E NOTIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |
| FCM + WorkManager (infra de push) | Adicionar firebase-messaging, registrar token FCM no Firestore, criar NotificationWorker com WorkManager para agendar alertas, canal de notificação Android. | Média | 3–4 dias | F3 | Todos os alertas |
| Alertas ao vivo (regras, sem IA) | EventProcessor: polling a cada 90s nos jogos favoritos, avaliar regras (chutes > 3, posse > 65%, etc.), enfileirar notificação local via FCM. | Média | 2–3 dias | F1/F2 | Engajamento |
| Alertas pré-jogo (30 min antes) | WorkManager scheduled job que lê jogos favoritos do usuário (Room), calcula kickoff - 30 min, dispara push 'Jogo importante em breve: Arsenal vs Chelsea'. | Baixa | 1–2 dias | F3 | Retenção |
| Watchlist / Favoritos | Tabela favorites em Room (user_id, fixture_id, league_id), tela de gerenciamento, heart icon nos cards de fixtures ao vivo. | Baixa | 1–2 dias | F2 | Alertas |
| 🧠 IA AVANÇADA |  |  |  |  |  |
| Dados H2H + forma recente no prompt | Buscar /teams/statistics e /fixtures/headtohead na API-Football, enriquecer buildUserMessage() com forma (VVDPV) e H2H últimas 5 partidas. | Baixa | 1–2 dias | F2 | Qualidade IA |
| Odds reais no prompt (API-Football) | Buscar /odds?fixture=ID, parsear 1x2 Bet365/Betano, incluir no user message para calibrar edge real vs odds sintéticas. | Baixa | 1 dia | F2 | Precisão value bets |
| IA ao vivo (Fase 3) analyze live match | Novo endpoint: streamLiveAnalysis(), prompt ao vivo (~900 tokens), botão 'Analisar agora' no LiveScreen, limite 5 req/dia para Premium, estado LiveAnalysisUiState em FixturesViewModel. | Alta | 4–5 dias | F3 | Premium diferencial |
| Feedback de qualidade (thumbs up/down) | Adicionar thumbs_up/thumbs_down em analyses table (Room), botões no final do texto de análise, agregar métricas de acurácia percebida. | Baixa | 1 dia | F3 | Melhoria contínua |
| 📋 HISTÓRICO & UX MINOR |  |  |  |  |  |
| Edição de apostas (update no BetDao) | Adicionar updateBet(bet: BetEntity) no BetDao + BetRepository, modal de edição no HistoryBetRow (reusa AddBetForm pré-populado). | Baixa | 0,5 dia | F1 | Usabilidade |
| Export CSV (histórico de apostas) | ContentValues + MediaStore ou FileProvider, botão Export no HistoryScreen, permissão WRITE_EXTERNAL_STORAGE somente API < 29. | Baixa | 1 dia | F3 | Satisfação usuário |
| Prova social (taxa de acerto pública) | Agregar resultados de análises (win/loss) em Firestore por usuário, exibir widget 'App acertou 71% dos picks Over 2.5 este mês' no Dashboard. | Média | 2–3 dias | F2 | Conversão |
| Integração Telegram (deep link + bot) | Bot @SentinelBetBot com BotFather, envio de picks via Telegram API, URL scheme sentinelbet:// para deep link → AnalysisScreen da partida. | Alta | 3–4 dias | F3 | Distribuição orgânica |
| 🏗️ INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| Criptografia de API Keys (EncryptedSharedPrefs) | Substituir SharedPreferences por EncryptedSharedPreferences (androidx.security.crypto), migrar anthropic_key e api_football_key. | Baixa | 0,5 dia | F1 | Segurança |
| Backend mínimo (verify subscription) | Cloud Function (Node.js) ou Firebase Extension: recebe purchaseToken + userId, verifica com Play Developer API, grava isPremium + expiry_date em Firestore. | Alta | 3–5 dias | F1 | Billing anti-fraude |
| CI/CD + Play Store (deploy automatizado) | GitHub Actions: build APK signed, upload AAB para Play Console internal track, Fastlane supply para metadata. Crashlytics integrado. | Média | 2–3 dias | F1 | Lançamento público |

⏱️  Totais de Esforço por Fase

| Fase | Features | Esforço mín. | Esforço máx. | Prioridade | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🟢 F1 — MVP que vende (0–30 dias) | Firebase Auth Billing v6 Feature gating PaywallScreen Trial 3 dias Criptografia keys BE verify subscription CI/CD + Play Store Edição de apostas | 17,5 dias | 24,5 dias | 🔥 CRÍTICO | Primeiros R$ do produto |
| 🟡 F2 — Conversão (30–60 dias) | H2H + forma recente no prompt Odds reais no prompt Watchlist / Favoritos Alertas ao vivo (regras) Prova social | 6 dias | 10 dias | 📈 ALTO | Conversão 10–15% |
| 🔵 F3 — Retenção (60–120 dias) | FCM + WorkManager Alertas pré-jogo IA ao vivo (premium) Feedback de qualidade Export CSV Integração Telegram | 11,5 dias | 16 dias | 🔁 MÉDIO | Churn < 15%/mês |
| TOTAL PENDENTE | 22 features | 35 dias | 51 dias | — | MRR target: R$ 15.000 |

🚀 SPRINT PLAN — PRÓXIMAS 4 SEMANAS (Fase 1)

Caminho mais curto para começar a faturar. Foco absoluto em monetização.

SEMANA 1 (dias 1–5)

| Dia 1–2 | Firebase Auth: google-services.json, dependências, fluxo OAuth, persistir UID + display_name em Room + SettingsRepository |
| --- | --- |
| Dia 2 | EncryptedSharedPreferences: migrar anthropic_key e api_football_key |
| Dia 3–5 | Backend mínimo (Cloud Function): verificar purchaseToken, gravar isPremium + expiry_date no Firestore |

SEMANA 2 (dias 6–10)

| Dia 6–8 | Google Play Billing v6: BillingRepository, produtos no Play Console, tela de assinatura (PaywallScreen) com 3 planos |
| --- | --- |
| Dia 9–10 | Feature gating: SubscriptionRepository → isPremium: Flow<Boolean>, bloquear CTA da IA e análise completa para free |

SEMANA 3 (dias 11–15)

| Dia 11–12 | Trial 3 dias: controle trial_start_date, banner progressivo 'X análises grátis hoje', modal de upgrade com countdown |
| --- | --- |
| Dia 13 | Edição de apostas: updateBet() no BetDao, modal de edição no HistoryScreen |
| Dia 14–15 | CI/CD: GitHub Actions, build AAB signed, upload Play Console internal track |

SEMANA 4 (dias 16–20)

| Dia 16–17 | QA completo: testes de paywall, billing sandbox, fluxo trial → premium |
| --- | --- |
| Dia 18–19 | Ajustes de UX: onboarding (3 slides), rate app dialog, screenshots Play Store |
| Dia 20 | 🚀 Lançamento: upload AAB produção, ficha Play Store PT-BR, preço R$ 29,90/mês |

✅  Critérios de Saída — Fase 1 Concluída

Usuário consegue criar conta com Google e fazer login

Fluxo de assinatura mensal funciona no sandbox e em produção

Trial 3 dias bloqueio automático ao expirar

Usuário free vê paywall ao tentar 2ª análise IA no dia

API Keys criptografadas com EncryptedSharedPreferences

App publicado na Play Store (internal track → open testing)

Primeiros 10 assinantes reais validados

🏗️ ARQUITETURA PROPOSTA — ESTADO FINAL DO APP

Camadas do Sistema

| Camada | Tecnologia | Status | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| UI / Compose | Jetpack Compose + Material 3 | ✅ Implementado | Todas as 7 telas + componentes |
| Navigation | Compose Navigation + Hilt | ✅ Implementado | NavGraph, back stack, deep links |
| ViewModel / State | Hilt + StateFlow + collectAsStateWithLifecycle | ✅ Implementado | 7 ViewModels, shared AnalysisViewModel |
| Domínio / Use Cases | Kotlin puro + coroutines Flow | ✅ Implementado | ComputeAnalysisUseCase, PoissonMath |
| Dados locais | Room + EncryptedSharedPrefs | ⚠️ Parcial (falta cripto) | bets, settings, analyses (cache) |
| Auth | Firebase Auth + Google Identity | ❌ Pendente F1 | Login, sessão, UID |
| Billing | Google Play Billing v6 | ❌ Pendente F1 | Assinatura, trial, premium gating |
| Backend | Firebase Cloud Functions (Node.js) | ❌ Pendente F1 | Verificar purchaseToken, webhook Play |
| Remote DB | Firebase Firestore | ❌ Pendente F1 | isPremium, expiry, picks history (cloud) |
| IA | Claude Sonnet 4.6 via Anthropic API + SSE | ✅ Implementado | Análise pré-jogo com prompt caching |
| Push / Alertas | FCM + WorkManager | ❌ Pendente F3 | Notificações de jogos e oportunidades |
| Dados esportivos | API-Football v3 (api-sports.io) | ✅ Implementado | Fixtures, odds, stats, ao vivo |
| CI/CD | GitHub Actions + Fastlane | ❌ Pendente F1 | Build AAB, sign, upload Play Console |

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SentinelBet  ·  Roadmap v2.0  ·  Março 2026  ·  Documento interno — não distribuir